**IĞDIR İLİ 2019-2021 DÖNEMİ   
YATIRIM PROGRAMININ UYGULANMASI,  
 KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ ESASLARI  
 (Genelge No:2019/1)**

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)'ın onaylanması, Cumhurbaşkanlığının 2018/2 sayılı Genelgesi” ve eki “2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” 11 Ekim 2018 tarihli ve 30562 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ve Genelge gereğince, **Iğdır İli 2019-2021 Dönemi Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesinde** kamu, kurum ve kuruluşlarının uyması gereken temel ilke ve esaslar maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

**I. AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK**   
**Amaç**

1.    Bu Genelgenin amacı; 2019-2021 Dönemi yatırım politikasının genel çerçevesine bağlı kalarak ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla; makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının ve bölgesel gelişmeye yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesidir.

**Kapsam**

2.    Bu Genelge; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, II Sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, İller Bankası (İLBANK) A.Ş.’yi, dış finansman ile proje yürütecek Mahalli İdareleri ve diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır.

**Dayanak**

**3.** Bu Genelge, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 8’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

**II. 2019-2012 DÖNEMİ YATIRIM POLİTİKASININ GENEL ÇERÇEVESİ**   
**Genel İlkeler**

**4.** 2019 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında; Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı öncelikleri esas alınacaktır.

**5.** Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021), kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları program bütçe ve yatırım programı hazırlıklarına esas teşkil edeceklerdir. Kuruluşlar yatırım proje stoklarının yürütülmesinde ileriki yıllara ait gösterge niteliğindeki söz konusu teklif tavanlarını da dikkate alacaklardır.

**6.** İdare Stratejik Planını hazırlamış kuruluşlar, 2019 yılı yatırım tekliflerini stratejik planlarında ve performans programlarındaki amaç, hedef ve performans göstergelerine dayandıracaklar ve projelerini stratejik planlar esas alınarak ve performans programı ile ilişkilendirerek teklif edilecektir.

**III. 2019-2012 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ**   
**Genel Öncelikler**

**7.** Kamu yatırımları; büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyelini harekete geçirmeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak alanlara yönlendirilecektir.

**8.** Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak, kamu yatırımları, özel tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır.

**9.** Kamu altyapı yatırımları; özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek şekilde planlanacak ve yürütülecektir. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile uygulananlar dahil olmak üzere kamu yatırımlarında yerli malı kullanılmasına öncelik verilecektir.

**10.** KÖİ modellerinin özellikle ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren kritik ve büyük kamu altyapı projelerinde maliyet etkinliği dikkate alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

**11.** Kamu yatırım teklif ve kararları, ihtiyaç sorun ve bunlara ilişkin çözümleri analiz eden sektörel ve bölge plan ve stratejileri, eylem planları ve nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacaktır.

**12.** İdareler kamu yatırım projelerinin 2019-2021 dönemi planlama ve uygulama aşamalarını, toplumsal cinsiyete duyarlı (kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak) şekilde hazırlayacak ve uygulayacaklardır.

**Sektörel, Bölgesel ve Proje Bazında Öncelikler**

**13. Sektörel Öncelikler**: 2019-2021 Dönemi kamu yatırım tahsislerinde KÖİ modeliyle yürütülenler dahil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma, enerji ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

**14. Bölgesel Öncelikler**: Kamu yatırım teklifleri, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu amaçla, yatırımların mekânsal dağılımında, geçmiş yıllardaki yatırım tahsislerinin dağılımı ve gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar dikkate alınacaktır.

**15.    Proje Bazında Öncelikler**: 2019-2021 Dönemi yatırım tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra;

- 2019 Yılı içinde tamamlanacak hizmete girebilecek öncelikli projelere,

- Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere,

- Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere,

- Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame- yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine,

-Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere,

-e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelere,

Ağırlık verilecektir.

**Sektör / Alt Sektör Öncelikleri**

**16.**       Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra; **Tarım** (Sulama, Su Ürünleri, Bitkisel Ürünler, Hayvancılık), **Madencilik, İmalat, KOBİ ve Girişimcilik, Enerji, Ulaştırma** (Otoyol, Karayolu, Demiryolu, Denizyolu, Havayolu, Haberleşme Sektöründe), **Lojistik Yatırımlarında, Turizm, Konut, Eğitim** (İlk, Orta ve Mesleki Eğitim, Yüksek Öğrenim, Kültür, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe) **Sağlık, Diğer Kamu Hizmetleri** (Genel İdare, Adalet Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, İçme suyu ve Kanalizasyon, Kırsal Alan Planlaması, Şehirleşme, Belediye Hizmetleri, Çevre, Teknolojik Araştırma, Sosyal Güvenlik, İstihdam ve Çalışma Hayatı, Afetler, Sosyal İçerme, Göç)

2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra öncelik verilecektir.

**IV. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNDE UYULACAK ESASLAR**

**17.**       Kamu yatırım programının hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme safhalarını elektronik ortamda yürütmek, ilgili kurumların bilgi sistemleriyle bütünleştirmek, mükerrer raporlama ve veri girişi gibi hususları ortadan kaldırmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde Kamu Yatırım Bilgi Sistemi (KaYa) geliştirilmiştir. Kamu kuruluşları 2019 Yatırım Programı Teklifleri, kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan KaYa Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak iletilecektir.

**18.**       Kamu kuruluşları, yatırım stokunun ortalama tamamlanma süresini azaltacak tedbirleri alacaktır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı gerekli gördüğü taktirde yatırım programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek tedbirleri almaya yetkilidir.

**19.**       Güncelliğini yitirmiş projelerin fizibilite raporları kuruluşlar tarafından revize edilecektir. Proje maliyetinde sabit fiyatlarla %30’u aşan oranda artış olması halinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından güncel keşfe dayanan yeni yapılabilirlik etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır.

**20.**       Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programında çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb.) ağırlık verilecektir.

**21.**       2019 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, taşıt alımı yapılmayacaktır.

**22.**       2019 yılında kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşme bulunan projelere öncelik verilecektir. Çok zorunlu haller dışında idari nitelikli yeni kamu hizmet binası teklif edilmeyecektir.

**23**.       2019 yılında, güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunmasına bağlı olarak, tasarruf tedbirlerine ilişkin çıkartılan 2007/3 sayılı Başbakanlık

Genelgesi kapsamında Başbakanlıktan izin alınmış olması hali dışında lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır.

**24.**     Kuruluşlar, proje maliyeti **10 Milyon TL ve üzerinde** olan yeni yatırım projesi tekliflerinde 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan Ek’4’te ve KaYa Bilgi Sisteminde yer alan format çerçevesinde, projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal yapılabilirliğinin, önceliğinin, çevreye etkilerinin ve istihdama katkısının fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu ayrıntılı Fizibilite Raporunun hazırlanması zorunludur.

**25.**     Ancak proje maliyeti **10 Milyon TL altında** olan projeler ile proje maliyetine bakılmaksızın, toplu ve yatırım programında tadat edilmemiş toplulaştırılmamış projeler, yükseköğretim sektörü, spor sektörü, kültür sektörü, sağlık sektörü (100 ve üstü yataklı hastane projeleri hariç), sosyal içerme sektörü, adalet hizmetleri ve güvenlik hizmetleri kapsamındaki projeler ile adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı, akaryakıt ve yağ alımı, restorasyon, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı, araştırma, arazı toplulaştırması, iskan, afet konutları, deprem güçlendirme, afet hasarlarının telafisi ile diğer projelerden dolayı ortaya çıkan yol ve yer değiştirmesi şeklinde olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için Fizibilite Raporu yerine geçmek üzere 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde Ek 5’te yer alan Proje Teklif Formuna uygun olarak KaYa Bilgi Sistemindeki ilgili alanlar doldurulacaktır. Kuruluşlar, çok zorunlu hallerde yeni hizmet binası yapılması veya hizmet binası satın alma projelerine ilişkin tekliflerini ise yine 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde Ek 6’da yer alan İdari Hizmet Binası Projeleri için Gerekçe Raporu Formatına göre hazırlayacaklardır.

**26.**     Kamu yatırım projelerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusu özellikle dikkate alınacaktır.

**27.**     2018 Yılı Yatırım Programında tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerden çok yıllık olanların 2019 yılı ödenek teklifleri, proje ile ilgili gerçekleşme durumu, tamamlanan alt proje sayısı, ulaşılan hedefler gibi toplulaştırılmış projenin genel performansını açıklayan bilgiler ile birlikte yapılacaktır.

**28.**     Kuruluşlar yatırım tekliflerini, Orta Vadeli Program’daki hedefler, Orta Vadeli Mali Plan ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen yatırım teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde 2019-2021 döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini dikkate alarak yapacaklardır.

**29.**     Kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesini yaptıkları projeleri ve bunlar için 2019-2021 döneminde her yıl için tahsis edilmesi gereken asgari ödenek miktarını belirtecekler, proje bazındaki ödenek tekliflerinde ve ihtiyaçların belirlenmesinde bu hususları dikkate alacaklardır.

**30.**     Proje tekliflerinde cari nitelikteki harcamalara yer verilmeyecektir. Kuruluşlar projelerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları vb. harcamaların projeyi ilgilendiren kısmı için ödenek talebinde bulunabilecekler ancak yatırım dönemine ait olmayan yatırım teklifine uymayan harcamalara yatırım tekliflerinde yer vermeyeceklerdir. Mal veya hizmet alımları/yapımları sırasında ve bunlarla birlikte mutat olarak yapılan vergi (KDV vb.), resim, harç gibi mütemmim ödemeler de yatırım teklifine dâhil edilecektir.

**31.**     İlgili kuruluşlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun projelerin ihaleye çıkabilmesi için gereken şartları düzenleyen 62/c maddesini dikkate alarak ödenek teklifinde bulunacaklardır.

**32.**    Kaynağı ne olursa olsun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacak ve uluslararası taahhüde girilmeyecektir.

**33.**     Yatırımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kuruluşlar yatırım tekliflerinin adı geçen Bakanlık görüşünü alarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ileteceklerdir.  
**34.**  Kamu kuruluşlarının yatırım projeleriyle ilgili tekliflerini, bunlar hakkında İl Koordinasyon Kurulunda oluşan Valilik görüşleriyle birlikte doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşlara ileteceklerdir.

**35.**       2019-2021 dönemi yatırım teklifleri 2019 yılı fiyatlarıyla ve Bin TL bazında hazırlanacaktır. 2019 Yılı kur değeri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD Doları = 5,60 TL olarak kullanılacaktır.

**36.**  2019-2021 Dönemi Yatırım Teklifleri; “Yatırım Projeleri Listesi” (Ek-2) ve “2018 Yılı Yatırım Programı” örnek alınarak düzenlenecektir. Proje listelerinde “Etüt-Proje İşleri”, “Devam Eden Projeler” ve “Yeni Projeler” ayrımı yapılacak, ayrıca her bölüm “2019’da Bitenler” ve “2019’dan Sonraya Kalanlar” olarak ayrılacaktır.Kuruluşunuza ait yatırım projeleri izleme raporları ile yatırımcı kuruluş dönem raporlarını Valiliğimiz web sayfasında yayınlanan Proje ve yatırımlar başlığı altında bulunan İl yatırım Projeleri izleme raporu örneğine (Form 2) göre  eksiksiz doldurulması. ( H**er kurum Koordinasyon Kurulu Toplantısında Powerpoint ortamında sunum hazırlayıp Koordinasyon Kurulu Üyelerine sunum yapacaktır.)** Ayrıca hazırlanan sunumların CD ortamındaki kaydı ve çıktısı ile birlikte katılımcı bilgi formu ve form 1-2 doldurularak İl Koordinasyon Kurulu toplantısından en az 10 gün önce Valiliğimize **gönderilmesi gerekmektedir.**

**37.**  (Ek-1)’e göre hazırlanacak “2019-2021 Dönemi Yatırım Teklifleri Özet Tablosu” tekliflerin başında yer alacaktır.

**38.**  2019-2021 Dönemi yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek kaynaklardan karşılanması öngörülen kısmı KaYa Bilgi Sisteminde ilgili yerlere girilecektir. Bu miktarlar 2019 yılı sonrası yatırım harcamalarının tespitinde göz önüne alınacaktır.

**39.**  2019 Yılı yatırım tekliflerinin tümü idarenin stratejik planı ve performans programı ile KaYa Bilgi Sistemindeki Gerekçe menüsü altında yer alan ilgili kısımla ilişkilendirilecektir.

**40.**  Yatırım programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilmiş projelerde; her alt kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı 2018 yılı sonuna kadar tahmini kümülatif harcama, 2019 yılı yatırım teklifi gibi, bağımsız bir proje için verilen tüm özellikler belirtilmiş olacaktır.

**Proje Numarası, Adı ve Karakteristiği**

**41.** Devam eden projelerin proje numaraları KaYa Bilgi Sisteminde Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Yatırım Programında yer aldığı şekilde kullanılacaktır.

**42.**  Proje adı olarak ana proje adı yazılacaktır.

**43.**  Projenin karakteristik bilgileri, inşaat, makine-teçhizat, bakım-onarım, okul derslik sayısı, hastane yatak sayısı, karayolu yol uzunluğu, tarımsal altyapı sulana alanı, veri tabanı yönetim sitemi gibi nitelik ve nicelik olarak proje kapsamında yapılacak işleri ve/veya proje çıktılarını ifade edecektir.

**Proje Tutarı, Kümülatif Harcama ve Yatırım Ödeneği Teklifi**

**44.**       2018 Yılı sonuna kadar tahmini kümülatif harcama, 2019 yılı fiyatları ile belirlenecektir. Varsa 2018 yılı içinde yapılan revizyonlar da dikkate alınacaktır.

**45.**  Proje tutarı bilgisi KaYa Bilgi Sistemine girilirken; Dış kredi, hibe ve bütçe kaynağı ayrı alanlara girilecek ve toplam tutarın yıllara göre dağılımı yapılacaktır. Proje dönemi boyunca yıllara sari tahmini fiziki gerçekleşme yüzdesi ayrıca belirtilecektir.

**46.**  Teklif edilecek ödenek tutarı KaYa Bilgi Sistemine girilirken finansman kaynağı, türü, finansman tipi kodu, fonksiyonel kodu, ekonomik kodu girilerek 2019-2021 dönemi için ödenek dağılımı yapılacaktır.

**Toplu ve Toplulaştırılmış Projeler**

**47.**  Toplu proje; proje ve karakteristiği, makine-teçhizat, bilgisayar yazılımı ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi “Muhtelif İşler” adı altında tek bir proje olarak teklif edebileceklerdir.

**48.**       Toplulaştırılmış proje teklifleri alt projeleri de kapsayacak şekilde KaYa Bilgi Sistemine girilecektir.

**Üniversitelerin Eğitim, Sağlık ve Araştırma-Geliştirme Projeleri**

**49.**       Üniversitelere ait yatırım teklifleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile istişare edilerek ve görüşün alınarak yapılacaktır.

**Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri**

**50.**  Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili yatırım teklifleri, projenin yer alacağı ilin sanayi potansiyelini ve sosyo-ekonomik durumunu, ildeki diğer OSB ve KSS projelerine ilişkin bilgileri ve projeye ilişkin analizleri içeren OSB ve KSS Bilgilendirme Raporları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilecektir. OSB ve KSS projelerinin ödenekleri bütçenin “Borç Verme” tertibinden karşılandığı için sermaye gideri ve sermaye transferi kapsamındaki ödenek teklif tavanlarına dahil edilmeyecektir.

**Mahalli idarelere ilişkin işlemler**

**51.**       Mahalli İdarelerin (İl Özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış kredili projelerinin belirlenmesinde borç stoku limitleri içinde kalınması esastır. Dış finansman kullanımı olan projelerden İLBANK yatırım programında yer almak üzere teklif edilenlere öncelik verilecektir. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine getirilecektir.

**52.**  AB hibeleriyle finanse edilmesi planlanan projeler de 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki esaslara göre yatırım programına alınır. Ayrıca ihale aşamasında ya da uygulama esnasında oluşabilecek proje değişiklikleri için de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü aranır.

Mahalli idareler, tekliflerinde kullandıkları veya kullanacakları dış kredi tutarlarını KaYa Bilgi Sisteminde döviz olarak da ifade edeceklerdir.

**Yatırım harcamaları**

**53.**  2019 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz.

**V. KOORDİNASYON**   
**İşbirliği ve Koordinasyon**

**54.**  Valiliğimiz; İlimizdeki proje/yatırımların uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaktır.

**İl Koordinasyon Kurulları**

**55.**       2019 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantı tarihleri, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mutabık kalınarak hazırlanmış olup, Valiliğimizce aksi bildirilmedikçe aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.

**Iğdır İli 2019 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Tarihleri;**

**I. Toplantı                  II. Toplantı                       III. Toplantı                     IV. Toplantı**

23 Ocak 2019                4 Nisan 2019                    11 Temmuz 2019                  3 Ekim 2019

Çarşamba                      Perşembe                           Perşembe                            Perşembe

**56.**  İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının yeri, saati ve gündemi ile ele alınacak konular toplantıdan en az bir (1) ay önceden katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

**57.**  İl Koordinasyon Kurulu’na; İlçe Kaymakamları, Yatırımcı Kuruluşların Bölge ve İl Müdürleri, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile davet edilen kurumların birinci derecedeki amirleri hazırlıklı ve bizzat katılacaklardır.

Ancak, kanuni mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayacak olan üyeler, bu durumu toplantıdan en az bir (1) gün önce yazılı olarak Valilik Makamına bildirecek ve toplantıya kendi yerlerine sadece kanuni vekilleri katılacaktır.

**58.**  İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar hakkında; Her Kurum/Kuruluş kendisini ilgilendiren veya müşterek olan sorun ve darboğazlara ilişkin kararların uygulanması esnasında karşılaşılan sorunların koordinasyon içerisinde ilgili Kurum/Kuruluşlar ile çözüme kavuşturulması ve var ise sorunun safahatı hakkında Valiliğimize (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü) bilgi verilecektir.

**59.**       İldeki yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı İl Koordinasyon Kurulları; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez toplanacaktır. Bu toplantılara, ilgili konularda görüşlerine başvurmak üzere, Valiliğimizin belirleyeceği kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları da davet edilecektir.

**60.**  Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi; yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise; gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenecektir. Projelere ilişkin Valilik görüşleri oluşturulurken, bölge plan ve programları ile ilişki, İl’in sosyo-ekonomik göstergeleri, projeler arasındaki tamamlayıcılık ve bütünlük ile öncelik sıralaması dikkate alınacaktır.

**61.** **Yatırımcı kuruluşlar İl Koordinasyon Kurulu toplantıları öncesi; Yatırım Projeleri İzleme Raporu (EK-8), Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu (EK-9), Genel Sektörel Değerlendirme (Tablo-1), İlçelere Göre Değerlendirme (Tablo-3), Mahalli İdareler Yatırım Projeleri (Tablo-6)’ni göndereceklerdir**.

**62.**  Kamu Yatırım Projelerine ait verilerin tek bir sistem üzerinden kayıt altına alınması ve izlenebilmesi, anlık ve il bazlı olarak yatırım projelerinin izlenebilmesi, bütçe analizlerinin yapılabilmesi ve iş zekâsı kapsamında desteklenerek analizlerinin yapılabilmesi amacıyla, İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) geliştirilmiş, İLYAS’a veri temini İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin koordinasyonunda Yatırımcı Bölge ve İl Müdürlükleri tarafından düzenli periyotlarla gerçekleştirilecektir.

**63.**  İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) Veri Giriş Formunu tanzim edilirken, aynı dönem İl Koordinasyon Kurulu Raporları ile uyumlu ve tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

**64.**  İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı hazırlıkları için gerekli veriler, yatırımcı kuruluşlar tarafından, toplantılardan 10 (on) gün öncesine kadar Valiliğimize (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne) gönderilecektir. Toplanan verilerin kontrolü yapılarak, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan dosya Valilik Makamına arz edilecektir.Kuruluşunuza ait yatırım projeleri izleme raporları ile yatırımcı kuruluş dönem raporlarını Valiliğimiz web sayfasında yayınlanan Proje ve yatırımlar başlığı altında bulunan İl yatırım Projeleri izleme raporu örneğine (Form 2) göre  eksiksiz doldurulması. ( H**er kurum Koordinasyon Kurulu Toplantısında Powerpoint ortamında sunum hazırlayıp Koordinasyon Kurulu Üyelerine sunum yapacaktır.)** Ayrıca hazırlanan sunumların CD ortamındaki kaydı ve çıktısı ile birlikte katılımcı bilgi formu ve form 1-2 doldurulacaktır.  
**VI. İZLEME VE DEĞERLENDİRME**   
**Düzenleme**

**65.**       Yatırımcı Kuruluşlar, yatırım ve işletme faaliyetleri ile hukuki ve kurumsal düzenlemelere ait tedbir ve bilgileri, 2019 Yılı Programı’nda belirtilen esaslara göre ilgili Kuruluşlara ve Valiliğimize bildireceklerdir.

**66.**   Iğdır İlinde 2019-2021 dönemi yatırım programının etkin ve verimli bir şekilde uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, ortaya çıkacak sorunların giderilmesi için koordinasyon ve işbirliği içinde sorunların çözülmesi konusunda, öncelikli olarak 11 Ekim 2018  tarihli ve 30562 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/2 sayılı  Genelgesi” ve eki “2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” ile yukarıda maddeler halinde belirlenen Iğdır Valiliğimizin 2019/01 sayılı Genelgesi ilke ve esaslarına titizlikle uyulması gerekmektedir.

**Yürütme**

**67.**  Bu Genelgenin uygulanmasıyla ilgili her tür iş ve işlemleri yapmakla, Iğdır Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü görevli ve yetkilidir.

Müdürlük kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde, kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerini Iğdır Valisi adına yürütür.

**68.**  Herhangi bir nedenle katılamayacağım İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına, Vali Vekili veya 21/11/2018 tarihli ve 96213831-601.02-9801 sayılı Vali Yardımcıları Görev Bölümünde belirtildiği üzere İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlık edecektir.

**Yürürlük**

**69.**  Bu Genelge 04/03/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Enver ÜNLÜ Vali |